OTTO — Projet Data & IA

Modèle Prédictif de Churn Client

Dashboard Power BI · Backlog Scrum · Cahier des Charges

| Auteure | Floriane GUEDOU |
| --- | --- |
| Rôle | Consultante Data & IA / PO Data |
| Entreprise | OTTO — Hambourg |
| Formation | Mastère Data & IA — Nexa Digital School |
| Année | 2025–2026 |

# CAHIER DES CHARGES

## 1. Contexte & Enjeux

Otto est l'un des leaders européens du e-commerce, avec une base client large et diversifiée. Dans un contexte de forte concurrence, la rétention client est un levier stratégique majeur. En tant qu'Assistante Chargée Marketing & Analyse Commerciale, Floriane a piloté un programme de fidélité ayant généré +20% de taux de rachat. Ce projet prolonge cette dynamique en y intégrant l'intelligence artificielle.

Problématique identifiée :

- Absence d'anticipation sur les clients susceptibles de churner

- Actions CRM réactives plutôt que prédictives

- Segmentation client trop peu granulaire pour personnaliser les actions

## 2. Objectifs du Projet

| Priorité | Objectif | Indicateur de succès |
| --- | --- | --- |
| P1 | Prédire le churn à 30 jours avec un modèle ML | AUC-ROC > 0.85 |
| P1 | Segmenter les clients en 3 niveaux de risque | 3 segments actionnables |
| P2 | Construire un dashboard Power BI de pilotage | 3 pages opérationnelles |
| P2 | Automatiser les recommandations d'actions CRM | Action par segment générée auto |
| P3 | Réduire le taux de churn de 10 % à 6 mois | Mesure mensuelle post-déploiement |

## 3. Périmètre Fonctionnel

3.1 Inclus dans le projet

- Collecte et préparation des données CRM (comportement d'achat, fidélité, interactions)

- Modélisation ML : comparaison de 3 algorithmes (Logistic Regression, Random Forest, Gradient Boosting)

- Scoring de l'ensemble de la base client (score churn 0–100)

- Dashboard Power BI : 3 pages (Vue Exécutive, Analyse Segment, Plan CRM)

- Export CSV automatisé pour alimentation Power BI

- Documentation technique et fonctionnelle

3.2 Hors périmètre

- Déploiement en production via API (phase ultérieure)

- Intégration directe HubSpot/Salesforce (v2)

- Application mobile

## 4. Stack Technique

| Domaine | Outil | Usage |
| --- | --- | --- |
| Modélisation | Python · Scikit-learn | Entraînement des modèles ML |
| Données | SQL · Google BigQuery | Extraction et stockage des données |
| Visualisation | Power BI | Dashboard et reporting |
| CRM | HubSpot · Salesforce | Historique interactions client |
| Versioning | Git · GitHub | Suivi du code et collaboration |
| Cloud | AWS S3 | Stockage des fichiers de données |

## 5. Sources de Données

- Table clients : id, ancienneté, canal d'acquisition, programme fidélité

- Table commandes : fréquence, panier moyen, date dernière commande, retours

- Table CRM : nombre de contacts, taux ouverture email, actions passées

Format de sortie : scores_churn.csv — alimentant directement Power BI.

## 6. Livrables Attendus

| # | Livrable | Format | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dataset préparé et nettoyé | CSV / BigQuery | Sprint 1 |
| 2 | Modèle ML entraîné et évalué | Python .pkl | Sprint 2 |
| 3 | Fichier scores_churn.csv | CSV | Sprint 2 |
| 4 | Dashboard Power BI (3 pages) | .pbix | Sprint 3 |
| 5 | Documentation technique | Word / PDF | Sprint 4 |
| 6 | Présentation de soutenance | PowerPoint | Sprint 4 |

## 7. Planning Macro

| Sprint | Durée | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Semaines 1–2 | Cadrage, collecte, exploration des données |
| Sprint 2 | Semaines 3–5 | Feature engineering, modélisation ML, scoring |
| Sprint 3 | Semaines 6–8 | Dashboard Power BI, recommandations CRM |
| Sprint 4 | Semaines 9–10 | Tests, documentation, soutenance |

# BACKLOG SCRUM — PRODUCT OWNER

Ce backlog est structuré selon la méthodologie Agile/Scrum. Chaque User Story suit le format : En tant que [persona], je veux [action] afin de [bénéfice]. Les stories sont priorisées selon la valeur business (MoSCoW).

## ÉPIQUE 1 — Données & Infrastructure

US-01 · Connexion aux sources de données

| User Story | En tant que Data Analyst, je veux connecter Python à BigQuery afin d'accéder aux données clients en temps réel. |
| --- | --- |
| Priorité | MUST HAVE |
| Points | 5 points |
| Critères d'acceptation | La connexion BigQuery fonctionne · Les tables clients, commandes et CRM sont accessibles · Les logs de connexion sont tracés |
| Sprint | Sprint 1 |

US-02 · Exploration et nettoyage des données

| User Story | En tant que Data Analyst, je veux analyser la qualité des données afin d'identifier les valeurs manquantes, aberrantes et les doublons. |
| --- | --- |
| Priorité | MUST HAVE |
| Points | 8 points |
| Critères d'acceptation | Rapport EDA généré (Pandas Profiling) · Taux de complétude > 95% · Dataset propre exporté en CSV |
| Sprint | Sprint 1 |

## ÉPIQUE 2 — Modélisation Machine Learning

US-03 · Feature Engineering

| User Story | En tant que Data Scientist, je veux créer les variables prédictives (features) afin d'améliorer la performance du modèle de churn. |
| --- | --- |
| Priorité | MUST HAVE |
| Points | 8 points |
| Critères d'acceptation | Variables créées : ancienneté, fréquence, panier moyen, jours inactivité, retours · Encodage des variables catégorielles · Matrice de corrélation validée |
| Sprint | Sprint 2 |

US-04 · Entraînement et comparaison des modèles

| User Story | En tant que Data Scientist, je veux entraîner et comparer 3 modèles ML afin de sélectionner le plus performant pour prédire le churn. |
| --- | --- |
| Priorité | MUST HAVE |
| Points | 13 points |
| Critères d'acceptation | 3 modèles testés : Logistic Regression, Random Forest, Gradient Boosting · AUC-ROC > 0.85 · Rapport de comparaison généré · Meilleur modèle sélectionné et documenté |
| Sprint | Sprint 2 |

US-05 · Génération du fichier de scores

| User Story | En tant que PO Data, je veux générer un fichier scores_churn.csv afin d'alimenter le dashboard Power BI sans intervention manuelle. |
| --- | --- |
| Priorité | MUST HAVE |
| Points | 5 points |
| Critères d'acceptation | CSV généré avec colonnes : client_id, score_churn_pct, segment_churn, action_crm_recommandee · Encodage UTF-8 · Délimiteur point-virgule pour Power BI |
| Sprint | Sprint 2 |

## ÉPIQUE 3 — Dashboard Power BI

US-06 · Page Vue Exécutive

| User Story | En tant que Manager Marketing, je veux une vue synthétique du churn afin de suivre les KPIs clés en un coup d'œil. |
| --- | --- |
| Priorité | MUST HAVE |
| Points | 8 points |
| Critères d'acceptation | KPI Cards : % risque élevé, CLV moyen, précision modèle · Graphique évolution churn 6 mois · Donut répartition segments · Filtre période et pays |
| Sprint | Sprint 3 |

US-07 · Page Analyse par Segment

| User Story | En tant qu'Analyste CRM, je veux visualiser les clients par segment de risque afin de comprendre les facteurs déclencheurs du churn. |
| --- | --- |
| Priorité | MUST HAVE |
| Points | 8 points |
| Critères d'acceptation | Tableau clients scorés · Bar chart feature importance · Scatter plot fréquence vs score · Heatmap ancienneté × canal · Filtre segment |
| Sprint | Sprint 3 |

US-08 · Page Plan d'Action CRM

| User Story | En tant que Responsable CRM, je veux une liste priorisée des actions à mener afin de contacter les bons clients avec le bon message. |
| --- | --- |
| Priorité | MUST HAVE |
| Points | 8 points |
| Critères d'acceptation | Tableau clients prioritaires + action recommandée · KPI nb clients à contacter · Export Excel fonctionnel · Gauge budget rétention |
| Sprint | Sprint 3 |

## ÉPIQUE 4 — Documentation & Soutenance

US-09 · Documentation technique

| User Story | En tant que PO Data, je veux documenter l'architecture du projet afin de garantir sa maintenabilité et sa transmissibilité. |
| --- | --- |
| Priorité | SHOULD HAVE |
| Points | 5 points |
| Critères d'acceptation | README.md complet sur GitHub · Commentaires dans le code Python · Dictionnaire des données · Cahier des charges finalisé |
| Sprint | Sprint 4 |

US-10 · Présentation de soutenance

| User Story | En tant qu'étudiante en Mastère, je veux préparer une présentation structurée afin de valoriser le projet devant le jury. |
| --- | --- |
| Priorité | MUST HAVE |
| Points | 5 points |
| Critères d'acceptation | Slides structurées : contexte → problème → solution → résultats · Démo live du dashboard · Métriques modèle présentées · Durée : 15 min + 5 min Q&A |
| Sprint | Sprint 4 |

## Récapitulatif du Backlog

| ID | User Story | Priorité | Points | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Connexion aux sources de données | MUST | 5 | Sprint 1 |
| US-02 | Exploration et nettoyage des données | MUST | 8 | Sprint 1 |
| US-03 | Feature Engineering | MUST | 8 | Sprint 2 |
| US-04 | Entraînement et comparaison des modèles | MUST | 13 | Sprint 2 |
| US-05 | Génération du fichier de scores | MUST | 5 | Sprint 2 |
| US-06 | Page Vue Exécutive (Power BI) | MUST | 8 | Sprint 3 |
| US-07 | Page Analyse par Segment (Power BI) | MUST | 8 | Sprint 3 |
| US-08 | Page Plan d'Action CRM (Power BI) | MUST | 8 | Sprint 3 |
| US-09 | Documentation technique | SHOULD | 5 | Sprint 4 |
| US-10 | Présentation de soutenance | MUST | 5 | Sprint 4 |
| TOTAL | 10 User Stories · 4 Épiques |  | 73 pts | 4 Sprints |